Contract  de   Lucrări

,, Reabilitare retele utilitare (apa si canalizare) subsol tehnic si grupuri sanitare sediu SGA Bistrita Nasaud”

nr.__________data ______________

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a HG nr. 395/2016 si a Raportului Comisiei de evaluare nr. ………………………………. s-a încheiat prezentul contract de lucrări, intre:

1.Parti contractante

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, Cod Fiscal: RO 42066043Cod IBAN: RO88TREZ216502201X039127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata prin Director ing. Stefan Rus si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor

şi

SC ....................................... SRL cu sediul in ......................, nr. ................, tel/fax ......................, cod fiscal RO ............................... numar de inmatriculare ..............................., cont IBAN RO ......................................, deschis la Trezoreria ............................, reprezentata prin ................................., in calitate de executant, pe de alta parte

2.	Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

autoritate contractantă şi Contractant (executant)- Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

act Adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie publică de servicii, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,;

contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii nr. 98/2016,  drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;

conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorităţii contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanţi acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condiţiile Legii nr. 98/2016,  în cazul în care este aplicabil;

durata  de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract   opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului   de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

vicii- aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specia litate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea in propunerea tehnica;

zi - zi calendaristica, dacă nu se specifică altfel; luna - luna calendaristica an - 365 de zile.

3.  Obiectul si pretul contractului :

3.1 –  Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru: ,, Reabilitare retele utilitare (apa si canalizare) subsol tehnic si grupuri sanitare sediu SGA Bistrita Nasaud”

3.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea prezentului contract: ....................... lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de .......................... lei.

4. Durata  contractului

4.1 – Termenul de finalizare a lucrarii este  24.12.2022 cu posibilitate de prelungire prin act aditional, cu acordul partilor.

4.2. -Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi.

4.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie (5 ani) si efectuarea recepţiei finale.

5. Rezilierea  contractului

5.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune – interese.

5.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrari, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât indeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

6. Documentele  contractului

Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini

- propunerea tehnică şi propunerea financiară

- garanţia de bună execuţie

7. Obligaţiile  principale  ale  executantului

7.1 - Executantul se obligă sa execute lucrarile pentru: ,, Reabilitare retele utilitare (apa si canalizare) subsol tehnic si grupuri sanitare sediu SGA Bistrita Nasaud”, in conformitate cu cerintele din Caietul de saricini si standardele legale.

7.2 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

7.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

7.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

7.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

7.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

7.7 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

7.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

8. Obligaţiile  achizitorului

8.1 - Achizitorul  se  obligă  să  să  emită  ordinul  de  începere a  contractului  numai  după  semnarea  contractului  de  execuţie  de  lucrări  de  constructii  de  catre ambele  părţi.

8.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit  altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces  rutier şi racordurile de cale ferată daca este cazul ;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului, daca este cazul;

8.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară  pentru execuţia lucrărilor contractate, fără  plată, în  patru exemplare.

8.4 - Achizitorul  are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la  notificarea  executantului.

9.  Penalitati,  Daune - Interese

9.1-  În cazul în care, Executantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

9.2  - În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 15.1, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiile de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

10. Garanţia  de  bună  execuţie  a  contractului

10.1 Executantul  se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din pretul contractului, fara TVA în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

(2) Modul de constituire va fi in oricare din formele prevazute in HG 395/2016.

În cazul în care garanţia se va constitui prin instrument de garanţie, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanţia se va constitui prin reţineri succesive din facturile înaintate la plată, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la trezorerie, iar suma iniţială care se depune de către executant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului de executie fara TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire

10.2 Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,  daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

10.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

11. Începerea  şi  execuţia  lucrărilor

11.1 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul  reprezentantului  achizitorului la locul de muncă, în  ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin  contract, inclusiv  pentru  verificarea  lucrărilor ascunse.

11.2 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi  testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de satisfacere a cerintelor pentru recepţia la terminarea lucrarilor şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă  acestora, revin  executantului.

(3) Probele  neprevăzute  şi comandate  de achizitor pentru verificarea  unor lucrări sau materiale puse în  operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau  că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În  caz  contrar, achizitorul  va  suporta  aceste  cheltuieli.

11.3- (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt  finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul  are obligaţia de a dezveli orice  parte  sau  părţi  de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această  parte sau părţi  de  lucrare, dacă  este cazul.

(4) În  cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi  au fost executate conform  documentaţiei  de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către  achizitor, iar  în caz  contrar, de către  executant.

12. Întârzierea  şi  sistarea  lucrărilor

În  cazul  în  care:

              - condiţiile  climaterice  excepţional  de  nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea  contractului de către acesta, îndreptăţesc  executantul  de a solicita prelungirea  termenului de execuţie a lucrărilor sau  a  oricărei părţi  a  acestora, atunci, prin  consultare, părţile  vor  stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

13.  Finalizarea  lucrărilor

13.1 – Ansamblul  lucrărilor  sau, dacă  este  cazul, oricare  parte  a  lor, prevăzut  a  fi  finalizat  într-un termen stabilit, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii  lucrărilor.

13.2  (1) La  finalizarea  lucrărilor, executantul  are  obligaţia  de a notifica, în scris, achizitorului  că sunt  îndeplinite  condiţiile  de  recepţie  solicitând  acestuia  convocarea  comisiei  de  recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe  teren, achizitorul va  aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată  ca  sunt  lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru  remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă  solicitare  a  executantului, achizitorul  va  convoca  comisia  de  recepţie.

13.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea  prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de  constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

13.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

14.  Perioada  de  garanţie  acordată  lucrărilor

14.1 - Perioada  de  garanţie  decurge  de  la  data  recepţiei  la  terminarea  lucrărilor  şi  pâna  la  recepţia finală, adică  5 ani .

14.2. Perioada de interventie in cazul unor defectiuni semnalate va fi de maxim 2 zile lucratoare.

14.3 - (1) În  perioada  de  garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a  executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză  este  nerespectarea  clauzelor  contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în  cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei  manopere  neconforme cu  prevederile contractului;

sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a  lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite  care îi revin în baza contractului.

(3) În  cazul  în care defecţiunile nu se datorează  executantului, lucrările  fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

14.4 - In  cazul  în  care  executantul  nu  execută  lucrările,  achizitorul  este  îndreptăţit  să  angajeze  şi  să  plătească  alte  persoane  care  să  le  execute. Cheltuielile aferente  acestor  lucrări  vor  fi  recuperate  de  către  achizitor  de  la  executant  sau  reţinute  din  sumele  cuvenite  acestuia.

15. Modalităţi  de  plată

15.1.   Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la primirea si inregistrarea facturii de către achizitor, respectiv de la data inregistrarii la achizitor a facturii aferente situatiei de lucrari acceptata la plata de catre reprezentantul achizitorului.

15.2.(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2)  Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 15 zile.

(3)  Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

15.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

15.4. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

15.5 Achizitorul nu se angajaza sub nici o forma la efectuarea de plati in avans fata de conditiile contractuale de plata.

16. Ajustarea   preţului  contractului

16.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea  financiară, anexă la contract.

16.2 - Ajustarea pretului contractului este aplicabila direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, conform prevederilor art. 164 alin. (4) din HG nr. 395/2016;

17. Amendamente

(1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele  comerciale  legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzutela data încheierii contractului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica  prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în  proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

18. Cesiunea

18.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să  obţină, în  prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte  obligaţii asumate prin contract.

19. Încetarea şi rezilierea contractului

19.1. Prezentul contract va înceta de drept:

- la data prevăzută în contract;

- la data intervenţiei unui act de autoritate;

- la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară achizitorului şi interesului public; acest fapt va fi notificat executantului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care achizitorul a avut cunoştinţă despre apariţia unor astfel de circumstanţe.

19.2. Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a)	executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)	executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor

c)	executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d)	executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

e)	executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f)	executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

g)	împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală;

h)	are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

i)	apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului.

19.3. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

19.4. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

20. Forţa  majoră

20.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul  contract, pe  toată  perioada  în  care  aceasta  acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau  părţilor  până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea  contractantă  care  invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării  consecinţelor.

20.5 - Dacă  forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese.

21. Soluţionarea  litigiilor

21.1  Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2   Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti de la sediul Autoritatii Contractante.

22. Limba  care  guvernează  contractul

Limba  care  guvernează  contractul  este  limba  română.

23. Clauze privind Siguranţa si Securitatea in Munca.

23.1. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

(1) Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

(3) Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

(4) Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract;

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

(5) Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

23.2.  Sănătatea şi securitatea muncii

(1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

(4) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

(6) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune–interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e – mail cu condiţia confirmării în  scris a primirii comunicării.

25. Legea  aplicabilă  contractului

Contractul  va  fi  interpretat  conform  legilor  din  România.

Prezentul contract  s-a încheiat şi semnat in 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru beneficiar si un exemplar pentru executant, având valoare de original.

ACHIZITOR,							   	   EXECUTANT,

ABA SOMES TISA					                  SC …………………………. SRL

Director, ing. Stefan Rus

Director economic, ec. Aurel Filip

Director tehnic,

CFPP,

Compartiment  Juridic

Sef birou Achizitii, Alina Bogdan

Responsabil contract,

Intocmit: ec. Sorin Pop